Ustalenia z zebrań  Wspólnot Mieszkaniowych, które odbyły się

w okresie 07.03.2016 – 10.03.2016 r

Administrator – CHZGKiM w Chojnowie

Termin 07.03.2016 r. (poniedziałek)

Godz.:								planowane prace remontowe

| 9.00 – | Rejtana 12 | 98 | Podjęto decyzje o wymianie okien na klatce schodowej oraz korytarzyku piwnicznym – finansowanie z środków zgromadzonych na FR |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 – | Legnicka 57 | 548 | Wszczęto procedurę utworzenia FR w celu gromadzenia środków na wykonanie kapitalnego remontu dachu |
| 11.00 – | Kolejowa 26 | 91 | Utworzono FR w celu gromadzenia środków na potrzeby remontowe wspólnoty |
| 12.00 – | K. Paryskiej 7 | 444 | Wymiana drzwi wejściowych do budynku |
| 13.00 – | Reja 5 | 94 |  |
| 14.00 – | Chmielna 23 | 403 | W trakcie uzgodnienia w sprawie wykonania w 2016 r. elewacji budynku |
| 15.00 - | Legnicka 46 | 557 | Prowadzona procedura w zakresie wykonania kapitalnego remontu dachu ceramicznego |
| 16.00- | Dąbrowskiego 12 | 1007 | Administrator został zobowiązany do wszczęcia procedury zapytania ofertowego na wykonanie w 2016 r. zadania: remont kapitalny dachu, elewacji |

- Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminie

# Termin 08.03.2016 r. (wtorek)

Godz.:								planowane prace remontowe

| 8.00 – | Kościuszki 4a,6a | 470 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 – | Kościuszki 25 | 57 |  |
| 10.00 – | Rynek 14 | 590 | Remont dachu papowego z dociepleniem stropu |
| 11.00 - | Mickiewicza 6 | 138 | Remont kominów |
| 12.00 – | Kościuszki 18b | 1010 | Wszczęto procedurę w zakresie przeprowadzenia uzgodnień i wyceny wykonania elewacji budynku wraz z dociepleniem i dobudową wiatrołapu |
| 13.00 – | Kościuszki 5 | 73 | Przygotowanie kosztorysu na wykonanie kapitalnego remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów |
| 14.00 – | Wolności 11 | 172 |  |
| 15.00 – | Mickiewicza 13 | 140 |  |

- Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminie

Termin 09.03.2016 r. (środa)

| 8.00 – | Rynek 23 | 605 | Zatwierdzono zakres projektowy na kapitalny remont dachu – do wykonania w 2016 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 – | Reja 4 | 96 | Przyjęto do planu odnowienie kl. schodowej – administrator przygotuje zakres prac i kosztorys |
| 10.00 - | Kolejowa 23 | 486 | Wszczęto procedurę w zakresie wykonania kapitalnego remontu dachu – administrator przygotuje kosztorys ofertowy |
| 11.00 – | Kolejowa 28 | 84 | Administrator przygotuje ocenę stanu technicznego części papowej dachu i przygotuje zakres robót do akceptacji. |
| 12.00 – | Spacerowa 3 | 236 |  |
| 13.00 – | Kościuszki 29 | 59 | Podjęta uchwała w sprawie wykonania remontu dachu i elewacji w 2016 r. – administrator został zobowiązany do wszczęcia procedury zapytania ofertowego. |
| 14.00 – | Słowackiego 9 | 184 | Przyjęto do planu 2016 r. przemurowanie kominów – zgodnie z zaleceniem kominiarskim |
| 15.00 | Reja 6 | 95 | Administrator wystąpi o warunki dla potrzeb likwidacji szamba – plan 2017 r. |
| 16.00 – | Grunwaldzka 8-12 | 1037 | Przyjęto do planu 2016 r. wymianę instalacji CO w ramach zgromadzonych środków na FR; administrator przeprowadzi procedurę zapytania ofertowego. |

- Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminie

Termin 10.03.2016 r. (czwartek)

Godz.:								planowane prace remontowe

| 8.00 – | Kilińskiego 6 | 210 | Wszczęto procedurę w sprawie likwidacji szamba wraz z przepięciem do inst. ogólnospławnej oraz wymiany piony kanalizacyjnego w budynku – oferty i uzgodnienia m-c maj 2016; wykonanie 2016 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 - | Słowackiego 1 | 256 | Przyjęto do planu przemurowanie komina – 1 szt. |
| 10.00 – | Drzymały 19 | 52 |  |
| 11.00 – | Rynek 15 | 591 | wym.inst. wodno-kanalizacyjnej |
| 12.00 – | Rynek 37 | 584 |  |
| 13.00 - | Legnicka 18 | 103 | Wymiana kanalizacji, drzwi |
| 14.00 - | K. Paryskiej 5 | 538 | Remont dachu |
| 15.00 | Rynek 3 | 108 | Administrator przygotuje kosztorys ofertowy dla potrzeb wykonania kapitalnego remontu dachu papowego wraz z obróbkami – realizacja 2017 r. |

- Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminie